CCI Campus Strasbourg

Master 1 - M2i

NOTE DE CADRAGE

Game Concept

GTA

Gestion Transport Auto-élévateur

Maîtrisez les règles, obtenez votre CACES

| Secteur d'activité | Industrie / Logistique |
| --- | --- |
| Thèmes | Hygiène et Sécurité, Formation professionnelle |
| Plateforme | Mobile Android |
| Type de vue | 2D - Vue de dessus (Top-down) |
| Technologie | Unity 6 LTS |
| Date de rendu | 16 janvier 2026 |

Formateur : Nicolas Lehmann

# 1. Contexte et Vision

## 1.1 Problématique

Le CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité) est une certification indispensable pour tout cariste souhaitant exercer dans les secteurs de l'industrie et de la logistique. Chaque année, des milliers de candidats se préparent à cet examen qui évalue à la fois les connaissances théoriques et les compétences pratiques.

Cependant, l'accès à un chariot élévateur pour s'entraîner reste limité et coûteux. Les candidats manquent souvent d'outils pour réviser les règles de sécurité de manière interactive et mémoriser les bonnes pratiques avant de passer à la pratique réelle.

GTA (Gestion Transport Auto-élévateur) répond à ce besoin en proposant une simulation simplifiée mais réaliste permettant aux futurs caristes de s'exercer aux règles de sécurité dans un environnement ludique et sans risque.

## 1.2 Concept du jeu

GTA est un jeu de simulation 2D en vue de dessus (top-down) où le joueur incarne un cariste conduisant un chariot élévateur dans un entrepôt. L'objectif principal est de déplacer des palettes d'un point A à un point B dans un temps imparti, tout en respectant scrupuleusement les règles de sécurité du métier.

La boucle de gameplay repose sur trois piliers :

- Efficacité : livrer les palettes dans le temps imparti

- Sécurité : respecter toutes les règles de conduite

- Précision : manipuler les charges sans incident

## 1.3 Objectifs pédagogiques

À l'issue de l'expérience de jeu, le joueur sera capable de :

- Connaître et appliquer les règles de circulation en entrepôt

- Maîtriser les bonnes pratiques de conduite d'un chariot élévateur

- Identifier les situations à risque et adopter les comportements préventifs

- Comprendre l'importance du respect des limitations (vitesse, charge)

- Se préparer efficacement à l'examen pratique du CACES

# 2. Règles de Sécurité Intégrées

Le jeu intègre les principales règles de sécurité que tout cariste doit maîtriser. Le non-respect de ces règles entraîne des pénalités ou l'échec de la mission.

| Règle de sécurité | Application en jeu |
| --- | --- |
| Hauteur des fourches | Maintenir les fourches à 15-20 cm du sol lors des déplacements à vide |
| Limitation de vitesse | Ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée (jauge visuelle) |
| Avertisseur sonore | Klaxonner avant les angles morts et intersections |
| Marche arrière | Regarder derrière soi (action du joueur requise) |
| Sens de circulation | Respecter le sens unique des allées |
| Panneaux STOP | Marquer l'arrêt complet aux intersections |
| Charge maximale | Ne pas dépasser la capacité de levage du chariot |
| Visibilité | Circuler en marche arrière si la charge obstrue la vue |

## 2.1 Système de pénalités

Chaque infraction est sanctionnée selon sa gravité :

- Infraction mineure (oubli de klaxon) : -5 points

- Infraction moyenne (excès de vitesse) : -15 points

- Infraction grave (sens interdit, surcharge) : -30 points

- Accident (collision) : échec immédiat de la mission

# 3. Public Cible

## 3.1 Cible principale

| Critère | Description |
| --- | --- |
| Profil | Candidats à la certification CACES R489 (chariots élévateurs) |
| Âge | 18 ans et plus (âge légal pour conduire un chariot) |
| Contexte | Formation initiale CACES, recyclage, révision avant examen |
| Secteurs | Logistique, industrie, grande distribution, BTP |

## 3.2 Cibles secondaires

- Centres de formation CACES souhaitant un outil complémentaire

- Entreprises pour la sensibilisation sécurité de leurs caristes

- Demandeurs d'emploi en reconversion vers les métiers de la logistique

- Curieux souhaitant découvrir le métier de cariste

## 3.3 Prérequis

- Aucune connaissance technique préalable requise

- Smartphone ou tablette Android

- Le jeu inclut un tutoriel pour apprendre les commandes

# 4. Gameplay et Mécaniques

## 4.1 Boucle de jeu principale

Chaque mission suit le déroulement suivant :

- Briefing : objectif de livraison, temps imparti, contraintes spécifiques

- Prise en charge : se rendre au point de collecte, charger la palette

- Transport : naviguer dans l'entrepôt en respectant les règles

- Livraison : déposer la palette au quai désigné

- Bilan : score basé sur le temps, la sécurité et la précision

## 4.2 Commandes du joueur

| Action | Commande |
| --- | --- |
| Avancer / Reculer | Joystick virtuel gauche (ou boutons) |
| Tourner | Joystick virtuel gauche |
| Klaxonner | Bouton dédié (coin de l'écran) |
| Lever/Baisser fourches | Boutons haut/bas ou slider |
| Regarder derrière | Bouton rétroviseur (maintenir) |
| Prendre/Déposer palette | Automatique à proximité + validation |

## 4.3 Éléments de l'environnement

- Allées de circulation (sens unique et double sens)

- Rayonnages avec emplacements de stockage

- Quais de chargement/déchargement

- Panneaux de signalisation (STOP, sens interdit, limitation)

- Zones piétonnes à éviter

- Obstacles fixes et mobiles (autres chariots, piétons)

- Angles morts nécessitant l'avertisseur

## 4.4 Progression

- Niveaux de difficulté croissante (entrepôt plus complexe, temps réduit)

- Déblocage de nouveaux environnements

- Système d'étoiles (1 à 3) par mission

- Statistiques personnelles (missions réussies, infractions, meilleur temps)

# 5. Interface et Direction Artistique

## 5.1 Style visuel

Le jeu adopte un style 2D épuré et lisible, inspiré des plans d'entrepôt, avec une palette de couleurs industrielles :

- Orange/Jaune (sécurité, chariot) : #E67E22, #F39C12

- Gris (sol, rayonnages) : #7F8C8D, #BDC3C7

- Bleu (signalisation, UI) : #3498DB, #2980B9

- Rouge (danger, interdictions) : #E74C3C, #C0392B

- Vert (validation, zones sûres) : #27AE60, #2ECC71

## 5.2 Éléments d'interface (HUD)

| Élément | Position / Description |
| --- | --- |
| Chronomètre | Haut de l'écran - temps restant pour la mission |
| Score/Points | Haut droite - points actuels et pénalités |
| Jauge vitesse | Indicateur visuel de la vitesse actuelle vs max autorisée |
| Indicateur fourches | Hauteur actuelle des fourches |
| Mini-carte | Coin de l'écran - vue globale de l'entrepôt et objectif |
| Boutons de contrôle | Bas de l'écran - joystick et actions |

## 5.3 Écrans du jeu

- Menu principal : Jouer, Tutoriel, Paramètres, Statistiques

- Sélection de niveau : liste des missions avec étoiles obtenues

- Écran de jeu : vue top-down de l'entrepôt + HUD

- Écran de pause : reprendre, recommencer, quitter

- Écran de fin de mission : score détaillé, étoiles, bouton suivant

# 6. Architecture Technique

## 6.1 Stack technologique

| Composant | Technologie |
| --- | --- |
| Moteur de jeu | Unity 6 LTS (Universal Render Pipeline 2D) |
| Langage | C# (.NET Standard 2.1) |
| Plateforme cible | Android (API 24+) |
| Backend | API REST (ASP.NET Core ou Node.js) |
| Base de données | MySQL (serveur) / SQLite (local) |
| Format d'échange | JSON |
| Versioning | Git (GitHub/GitLab) |

## 6.2 Architecture logicielle (Pattern Manager)

Le projet suit l'architecture Manager recommandée dans le cours :

- GameManager : orchestration globale, états du jeu (menu, jeu, pause)

- LevelManager : gestion des missions, chargement des niveaux

- InputManager : gestion des entrées tactiles (joystick, boutons)

- ScoreManager : calcul des points, pénalités, étoiles

- UIManager : gestion de l'interface utilisateur et HUD

- AudioManager : sons et musiques

- DataManager : sauvegarde/chargement, communication API

## 6.3 Structure du projet Unity

Assets/

├── Art/

│   ├── Sprites/ (chariot, palettes, décors)

│   ├── UI/ (boutons, icônes, HUD)

│   └── Tilemaps/ (sols, murs, marquages)

├── Audio/ (Music/, SFX/)

├── Prefabs/ (Forklift, Palette, Obstacles)

├── Scenes/ (MainMenu, Tutorial, Level_01...)

├── Scripts/

│   ├── Managers/

│   ├── Gameplay/ (ForkliftController, PaletteSystem)

│   ├── UI/

│   └── Utilities/

└── ScriptableObjects/ (LevelConfig, ForkliftStats)

# 7. Planning Prévisionnel

## 7.1 Jalons du projet

| Date | Livrable | Statut |
| --- | --- | --- |
| 16/01/2026 | Game Concept (Note de cadrage) | En cours |
| 02-03/02/2026 | Revue intermédiaire 1 | À venir |
| 04/02/2026 | Serious Game Design Document | À venir |
| 16-17/03/2026 | Revue intermédiaire 2 + Business Model | À venir |
| 19/03/2026 | Rendu final complet | À venir |

## 7.2 Phases de développement

### Phase 1 : Conception (Sem. 1-3)

- Rédaction Game Concept et GDD

- Maquettes UI/UX

- Création des premiers sprites (chariot, palette)

### Phase 2 : Prototype (Sem. 4-6)

- Mise en place structure Unity et Managers

- Contrôles du chariot (déplacement, rotation)

- Système de prise/dépose de palette

### Phase 3 : Production (Sem. 7-9)

- Système de règles et pénalités

- Création des niveaux (Tilemap)

- Interface utilisateur complète

- Backend et base de données

### Phase 4 : Finalisation (Sem. 10)

- Tests et corrections de bugs

- Optimisation mobile

- Documentation

- Build Android final

# 8. Business Model

## 8.1 Type de business model

Modèle choisi : Freemium + B2B

L'application sera disponible gratuitement avec un contenu de base (tutoriel + 5 premiers niveaux), puis proposera des achats intégrés pour débloquer l'ensemble du contenu. Une offre B2B sera également proposée aux centres de formation.

Justification :

- Le modèle freemium permet une large diffusion et un essai sans engagement

- Les candidats CACES ont une motivation forte à investir dans leur formation

- Les centres de formation représentent un marché B2B à fort potentiel

## 8.2 Segment de marché ciblé

| Segment | Caractéristiques |
| --- | --- |
| B2C - Particuliers | Candidats CACES en auto-formation, demandeurs d'emploi en reconversion, salariés préparant leur recyclage |
| B2B - Formations | Centres de formation CACES, organismes de formation professionnelle, lycées professionnels logistique |
| B2B - Entreprises | Services RH/Formation des entreprises logistiques, entrepôts, grande distribution |

## 8.3 Stratégies de distribution

Canaux de diffusion :

- Google Play Store (distribution grand public)

- Site web dédié avec téléchargement APK direct

- Démarchage direct des centres de formation pour offres B2B

Stratégie marketing :

- Référencement ASO (App Store Optimization) sur mots-clés CACES

- Présence sur forums et groupes spécialisés logistique/manutention

- Partenariats avec influenceurs du secteur logistique

- Communication auprès de Pôle Emploi et missions locales

## 8.4 Grille tarifaire

| Offre | Prix | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Version gratuite | 0 € | Tutoriel + 5 niveaux |
| Version complète | 4,99 € | Tous les niveaux + stats |
| Licence centre (10 postes) | 149 €/an | Version complète + suivi |
| Licence entreprise (illimité) | Sur devis | Personnalisation possible |

## 8.5 Prévision de revenus

Hypothèses de croissance (première année) :

| Indicateur | Scénario pessimiste | Scénario optimiste |
| --- | --- | --- |
| Téléchargements | 2 000 | 10 000 |
| Taux de conversion | 5% | 10% |
| Revenus B2C | 500 € | 5 000 € |
| Licences B2B | 3 | 15 |
| Revenus B2B | 447 € | 2 235 € |
| TOTAL Année 1 | 947 € | 7 235 € |

# 9. Risques et Contraintes

## 9.1 Analyse des risques

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Contrôles tactiles | Élevé | Tests précoces sur mobile, itérations sur l'ergonomie |
| Réalisme vs jouabilité | Moyen | Simplification assumée, focus sur les règles essentielles |
| Délais serrés | Moyen | MVP prioritaire, fonctionnalités bonus en option |
| Performance Android | Moyen | Sprites optimisés, tests sur appareils variés |

## 9.2 Contraintes identifiées

- Temporelles : 10 semaines de développement

- Techniques : plateforme Android uniquement

- Pédagogiques : règles CACES conformes à la réglementation

- Ressources : développement individuel

# 10. Livrables Attendus

Conformément au cahier des charges :

- Game Concept (ce document) - 16/01/2026

- Serious Game Design Document - 04/02/2026

- Documentation Business Model - 17/03/2026

- Repository Git avec code source - 19/03/2026

- Build Android (.apk) - 19/03/2026

- Documentation technique - 19/03/2026

- Base de données SQL - 19/03/2026

- Web Services (API REST) - 19/03/2026

# Conclusion

GTA (Gestion Transport Auto-élévateur) se positionne comme un outil de formation ludique et accessible pour les futurs caristes. En simulant les situations réelles d'un entrepôt et en sanctionnant le non-respect des règles de sécurité, le jeu permet une assimilation efficace des bonnes pratiques avant le passage du CACES.

Le choix d'une vue 2D top-down et d'une simulation simplifiée garantit une prise en main rapide tout en conservant l'essentiel des compétences à acquérir. Le projet s'appuie sur une architecture Unity solide et les bonnes pratiques enseignées en formation.